ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Горячий Ключ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Горячий Ключ

от 28 декабря 2017 года № 2862

(в редакции к постановления администрации

муниципального образования город Горячий Ключ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Муниципальная программа муниципального образования   
город Горячий Ключ «Формирование современной**

**городской среды на 2018-2022 годы»**

ПАСПОРТ  
муниципальной программы муниципального образования   
город Горячий Ключ «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  Программы | Управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрация муниципального образования город Горячий Ключ; |
| Участники  Программы | Управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрация муниципального образования город Горячий Ключ; граждане, их объединения; |
| Цель  Программы | Комплексное решение проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ; |
| Задача  Программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ;  Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования город Горячий Ключ; |
| Перечень  целевых  показателей  Программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы  бюджетных  ассигнований Программы | 25 165,50 тыс. рублей, в том числе, из средств федерального бюджета:  2018 год – 18 137,80 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета:  2018 год – 5 727,70 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  из средств местного бюджета:  2018 год – 1 300,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Контроль  за выполнением Программы | Заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ, курирующий управление  жизнеобеспечения городского хозяйства. |

**Раздел I**

**Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы**

**жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и**

**озеленения муниципального образования город Горячий Ключ**

C 2016 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

На территории муниципального образования город Горячий Ключ реализация мероприятий приоритетного проекта начинается с 2018 года в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования город Горячий Ключ являются:

недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при обязательном условии соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования город Горячий Ключ.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

**Раздел II**

**Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы**

**реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо решение следующих задач:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования город Горячий Ключ.

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить количества благоустроенных территорий города Горячий Ключ.

По данным 2017 года в городе Горячий Ключ в благоустройстве нуждаются 61 процентов дворовых территорий и проездов к ним и 42 процентов общественных территорий.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и территориального развития муниципального образования город Горячий Ключ.

Состав показателей муниципальной программы определён исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № l к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел III**

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом необходимости решения проблемы благоустройства общественный и дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Благоустройство территории муниципального образования город Горячий Ключ представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающих в себя:

1) благоустройство общественных территорий муниципального образования город Горячий Ключ, в том числе:

ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;

ремонт городских тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

оборудование городских автомобильных парковок; озеленение общественных территорий;

иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий; установка, замена скамеек, урн для мусора;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок; устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зелёных насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

иные виды работ.

К иным видам работ также могут относится работы по разработке проектно-сметной (дизайн-проекта) документации и прохождения оценочной (сметной) экспертизы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Горячий Ключ с учётом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки.

Решение вопросов, связанных с реконструкцией и ремонтом дворовых территорий осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворённости населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств краевого и местного бюджетов.

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в форме финансового участия (не менее 1% от общей стоимости работ) и трудового участия (субботника).

Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся

в благоустройстве, для первоочередного выполнения работ является инициатива жителей.

**Раздел IV**

**Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы составляет: 25 165,50 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | Объём финансирования, тыс. рублей | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 25 165,50 | 18 137,80 | 5 727,70 | 1 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 25 165,50 | 18 137,80 | 5 727,70 | 1 300,00 | 0,00 |

Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды». Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Горячий Ключ) подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

**Раздел V**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на**

**оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной**

**программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

**Раздел VI**

**Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на**

**достижение целей муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связаны с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

1. Финансовые риски – риски связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
2. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.
3. Социальные риски - риски связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.
4. Правовые риски реализации муниципальной программы связанны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включением в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости корректировки муниципальной программы.

**Раздел VII**

**Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Горячий Ключ и основана на оценке её результативности с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27 июня 2016 года № 1454 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ».

**Раздел VIII**

**Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за её выполнением**

Программа является важной составляющей формирования современной городской среды в муниципальном образовании город Горячий Ключ. Мероприятия нацелены на повышение качества и комфорта городской среды. Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Текущее управление программой осуществляет координатор программы.

Координатор программы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку и реализацию программы;

организует работу по достижению целевых показателей программы;

обеспечивает реализацию мероприятий и проводит анализ их выполнения;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации программы.

Координатор программы ежегодно до 15 февраля представляет обобщенную информацию о ходе реализации программы в управление экономического развития.

Исполнитель мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации:

выполняет мероприятия муниципальной программы в объеме бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы о повышении эффективности реализации муниципальной программы, по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

осуществляет подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы.

взаимодействуют с собственниками помещений многоквартирных домов, собственниками иных зданий сооружений, их уполномоченными представителями, председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами;

формирует техническую и конкурсную документацию, проводит открытый аукцион в электронной форме, технический надзор за исполнением мероприятий муниципальной программы;

проводит мероприятия по обследованию и оценки общественных и дворовых территорий, предлагаемых для включения в муниципальную программу в целях благоустройства, взаимодействует с собственниками помещений многоквартирных домов, их уполномоченными представителями, председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами – администрации муниципального образования город Горячий Ключ;

осуществляет методическое сопровождение, подготовку эскизных проектов общественных и дворовых территорий, координацию работы проектных организаций по разработке проектов благоустройства общественных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, согласование с уполномоченными представителями собственников дизайн – проектов – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ;

организовывает обследование и демонтаж самовольно возведенных строений и конструкций на общественных и дворовых территориях, рассматриваемых для включения и включенных в муниципальную программу – управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Горячий Ключ;

осуществляет правовое сопровождение мероприятий муниципальной программы – правовое управление администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Механизм реализации программы предусматривает формирование документов:

порядка «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и порядка организации деятельности общественной комиссии (постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 30 августа 2017 года № 1939);

порядка «Об утверждении порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 30 августа 2017 года № 1940);

порядка «Об утверждении порядка включения дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Горячий Ключ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 30 августа 2017 года № 1941);

порядка определения очерёдности благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Горячий Ключ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Горячий Ключ, включенных для благоустройства в плановый период в рамках муниципальной программы муниципального образования город Горячий Ключ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе);

перечня общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Горячий Ключ, включенных для благоустройства в плановый период в рамках муниципальную программу муниципального образования город Горячий Ключ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе);

порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе),

порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Горячий Ключ (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе);

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территории, включенных в муниципальную программу (приложение № 7 к настоящей муниципальной программе).

перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Горячий Ключ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (приложение № 8 к настоящей муниципальной программе).

Участие жителей в Программе осуществляется в соответствии с порядком определения очерёдности благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город горячий Ключ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

При формировании современной городской среды муниципального образования город Горячий Ключ необходимо применение программного метода, который позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учётом мнения граждан и организаций, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Горячий Ключ.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид города Горячий Ключ.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования город Горячий Ключ.

Начальник управления

жизнеобеспечения городского

хозяйства муниципального

образования город Горячий Ключ К.А. Ивженко