Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

муниципальный округ

город Горячий Ключ

Краснодарского края

от __________ № ____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Горячий Ключ»

## 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор программы | управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – УЖГХ АМО ГК) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | УЖГХ АМО ГК |
| Участники муниципальной программы | управление капитального строительства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – УКС АМО ГК), администрации сельских округов (далее – администрации с/о), администрация муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация г. Горячий Ключ), муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края «Централизованная ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ МО ГК «ЦРЭС») |
| Период реализации | 2027 – 2032 годы |
| Цели реализации муниципальной программы | создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспечения безопасности жителей муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |
| Направления (подпрограммы) | не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | 1 603 945,3 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | СЦ-2 Пространство, реальный капитал - 2030 |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы – создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспечения безопасности жителей муниципального образования муниципальный округ города Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение уровня устойчивости, безопасности и комфортной среды для жизни людей за счет развития и модернизации коммунального комплекса | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | УЖГХ АМО ГК |  |
| ### 2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | штук | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖГХ АМО ГК |  |
| ### 3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сокращение общего потребления топливо-энергетических ресурсов в муниципальном образовании до среднероссийских величин с учетом климатических особенностей | процент | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | УЖГХ АМО ГК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | процент | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | УЖГХ АМО ГК |  |
| 3.3 | Строительство, капитальный ремонт и замена сетей водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | км | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | УЖГХ АМО ГК |  |
| 3.4 | Обеспечение финансовой деятельности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖГХ АМО ГК |  |

## 3. Структура муниципальной программы

### 3.1. Проектная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт (замена) водовода от водозабора № 1 до водозабора №2 в г. Горячий Ключ Краснодарского края | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитальный ремонт (замена) водовода | штук | 0 |  | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 2.1 |
|  |  | 2028 | 178 273,2 | 177 381,8 | 891,4 | 0,0 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 178 273,2 | 177 381,8 | 891,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт (замена) водовода от водозабора № 2 до угла ул. Ленина и ул. Свердлова в г. Горячий Ключ Краснодарского края | 2027 | 117 149,6 | 115 561,9 | 1 587,7 | 0,0 | Капитальный ремонт (замена) водовода | штук | 0 |  | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 2.1 |
|  |  | 2028 | 358 861,8 | 357 067,4 | 1 794,4 | 0,0 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 476 011,4 | 472 629,3 | 3 382,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт (замена) водопровода по ул. Ленина от МКД № 139 до №11 в г. Горячий Ключ Краснодарского края | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитальный ремонт (замена) водопровода | штук | 0 |  | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 2.1 |
|  |  | 2028 | 44 556,2 | 44 333,3 | 222,9 | 0,0 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 44 556,2 | 44 333,3 | 222,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от колодца – гасителя по ул. Ярославского до ГНС в г. Горячий Ключ Краснодарского края | 2027 | 24 040,2 | 23 475,6 | 564,6 | 0,0 | Капитальный ремонт (замена) водопровода | штук | 0 |  | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 2.1 |
|  |  | 2028 | 202 205,2 | 201 194,4 | 1 010,8 | 0,0 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 226 245,4 | 224 670,0 | 1 575,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2027 | 141 189,8 | 139 037,5 | 2 152,3 | 0,0 | х | х | х |  | х | х |
|  |  | 2028 | 783 896,4 | 779 976,9 | 3 919,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 925 086,2 | 919 014,4 | 6 071,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Горячий Ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – снижение расходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края) в части оплаты за энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий – сокращение общего потребления топливо – энергетических ресурсов в муниципальном образовании муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – УЖГХ АМО ГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения (энерго-сервисный контракт) | 2027 | 10 000 | 0,0 | 10 000 | 0,0 | Экономия электроэнергии | процент | 100 | УЖГХ АМО ГК, Администрации с/о | 1.1.1, 3.1 |
|  |  | 2028 | 5 000 | 0,0 | 5 000 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 5 000 | 0,0 | 5 000 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого |  | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2027 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | Актуализация схем | штук | 2 | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 3.1 |
|  |  | 2028 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2029 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2030 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2031 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2032 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого |  | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего | 2027 | 10 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  |  | 2028 | 5 800,0 | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 5 800,0 | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территории города Горячий Ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – совершенствование системы санитарной очистки и уборки территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий – повышение уровня благоустроенности и санитарного состояния территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – УЖГХ АМО ГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация наружного освещения (уличное освещение) | 2027 | 1 014,6 | 0,0 | 1 014,6 | 0,0 | Обеспечение уличного освещения | процент | 100 | УЖГХ АМО ГК, Администрации с/о | 1.1.1, 3.2 |
|  |  | 2028 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2031 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2032 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 32 514,6 | 0,0 | 32 514,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по благоустройству | 2027 | 4 070,0 | 0,0 | 4 070,0 | 0,0 | Обеспечение благоустройства | процент | 100 | УЖГХ АМО ГК, УКС АМО ГК, администрация, администрации с/о | 1.1.1, 3.2 |
|  |  | 2028 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2031 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2032 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 22 570,0 | 0,0 | 22 570,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2027 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | Обеспечение деятельности МБУ МО ГК «ЦРЭС» | процент | 100 | МБУ МО ГК «ЦРЭС» | 1.1.1, 3.2 |
|  |  | 2028 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2031 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 2032 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 509 000,0 | 0,0 | 509 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2027 | 89 084,6 | 0,0 | 89 084,6 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  |  | 2028 | 95 000,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 95 000,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 95 000,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 95 000,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032 | 95 000,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы водоснабжения населенных пунктов города Горячий Ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий – строительство, замена, ремонт и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – УЖГХ АМО ГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения, организация водоотведения | 2027 | 4 945,0 | 0,0 | 4 945,0 | 0,0 | Улучшение качества водоснабжения населения | процент | 100 | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 3.3 |
|  |  | 2028 | 2 199,7 | 0,0 | 2 199,7 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 2 199,7 | 0,0 | 2 199,7 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 2 199,7 | 0,0 | 2 199,7 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2031 | 2 199,7 | 0,0 | 2 199,7 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2032 | 2 199,7 | 0,0 | 2 199,7 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 15 943,5 | 0,0 | 15 943,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение функций органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – регулирование, управление и контроль деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края с целью эффективного их функционирования и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в их услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий –обеспечение финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – УЖГХ АМО ГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 2027 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | Обеспечение деятельности | процент | 100 | УЖГХ АМО ГК | 1.1.1, 3.4 |
|  |  | 2028 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2031 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2032 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 72 000,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1.2 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 2027 | 0,0 | 1 015,5 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение деятельности | процент | 100 | Администрация | 1.1.1, 3.4 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 1 015,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 2032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 0,0 | 2 031,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2027 | 13 015,5 | 1 015,5 | 12 000,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  |  | 2028 | 13 015,5 | 1 015,5 | 12 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого | 2027 | 117 845,1 | 1 015,5 | 116 829,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 116 015,2 | 1 015,5 | 114 999,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 114 999,7 | 0,0 | 114 999,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 109 999,7 | 0,0 | 109 999,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 109 999,7 | 0,0 | 109 999,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032 | 109 999,7 | 0,0 | 109 999,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 678 859,1 | 2 031,0 | 676 828,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 259 034,9 | 899 911,6 | 114 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 1 603 945,3 |
| бюджет Краснодарского края | 140 053,0 | 780 992,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921 045,4 |
| местный бюджет | 118 981,9 | 118 919,2 | 114 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 682 899,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 141 189,8 | 783 896,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925 086,2 |
| бюджет Краснодарского края | 139 037,5 | 779 976,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919 014,4 |
| местный бюджет | 2 152,3 | 3 919,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 071,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 117 845,1 | 116 015,2 | 114 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 678 859,1 |
| бюджет Краснодарского края | 1 015,5 | 1 015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 031,0 |
| местный бюджет | 116 829,6 | 114 999,7 | 114 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 109 999,7 | 676 828,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник УЖГХ АМО ГК															    В.Н. Черный