|  | # Приложение # УТВЕРЖДЕНА # постановлением администрации # муниципального образования # муниципальный округ # город Горячий Ключ # Краснодарского края # от __________ № ____________ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

«Развитие сети автомобильных дорог города Горячий Ключ»

1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор программы | Управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края. |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы (при наличии) | не предусмотрены |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – УЖГХ АМО ГК), администрация Бакинского сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Бакинского сельского округа), администрация Безымянного сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Безымянного сельского округа), администрация Имеретинского сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Имеретинского сельского округа), администрация Кутаисского сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Кутаисского сельского округа), администрация Саратовского сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Саратовского сельского округа), администрация Суздальского сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Суздальского сельского округа), администрация Черноморского сельского округа муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее – администрация Черноморского сельского округа), муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края «Централизованная ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ МО ГК «ЦРЭС»). |
| Период реализации | 2027-2032 годы |
| Цели реализации муниципальной программы | # повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, путем сокращения к 2032 году количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения до 85 процентов |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 407 962,1 тыс. рублей |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ город Горячий Краснодарского края | СЦ-2 |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, путем сокращения к 2032 году количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения до 85 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения | процент | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 |  | УЖГХ АМО ГК | не предусмотрено |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение мероприятий по снижению дорожного – транспортных происшествий на дорогах местного значения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края | штуки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЖГХ АМО ГК |  | не предусмотрено |

## 3. Структура муниципальной программы

3.1. Процессная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - улучшение организации дорожного движения, повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий - выполнение мероприятий по снижению дорожного – транспортных происшествий на дорогах местного значения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – УЖГХ АМО ГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2027 | 66 678,6 | 0,0 | 66 678,6 | 0,0 | осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 2000,0 | УЖГХ АМО ГК, администрация Бакинского сельского округа, администрация Безымянного сельского округа, администрация Имеретинского сельского округа, администрация Кутаисского сельского округа, администрация Саратовского сельского округа, администрация Суздальского сельского округа, администрация Черноморского сельского округа, МБУ МО ГК «ЦРЭС» | п.1.1.1, 2.1 |
|  |  | 2028 | 68 256,7 | 0,0 | 68 256,7 | 0,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | 2029 | 68 256,7 | 0,0 | 68 256,7 | 0,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | 2030 | 68 256,7 | 0,0 | 68 256,7 | 0,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | 2031 | 68 256,7 | 0,0 | 68 256,7 | 0,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | 2032 | 68 256,7 | 0,0 | 68 256,7 | 0,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | Итого | 407 962,1 | 0,0 | 407 962,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | всего |
| Всего, в том числе: | 66 678,6 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 407 962,1 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 66 678,6 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 407 962,1 |
| внебюджетный источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 66 678,6 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 407 962,1 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 66 678,6 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 68 256,7 | 407 962,1 |
| внебюджетный источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник УЖГХ АМО ГК													              В.Н. Черный