**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы».**

В соответствии с пунктом 2.3. плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Горячий Ключ на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Горячий Ключ 22 декабря 2023 года № 78 и распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Горячий Ключ от 22 мая 2024 года № 35 «О проведении контрольного мероприятия», проведено мероприятие: «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы».

Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Горячий Ключ от 20 июня 2024 года № 40 утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия.

В результате контрольного мероприятия установлено, что муниципальная программа «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 19.07.2022 г. № 1323 (с изменениями). Программа внесена в реестр стратегического планирования на официальном сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление» gasu.gov.ru.

Координатором программы «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» является отдел информатизации и связи управления организационной работы администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Участники муниципальной Программы (в проверяемом периоде) – администрация муниципального образования город Горячий Ключ, отдел культуры и подведомственные ему учреждения, финансовое управление, УИЗО.

В бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 2023 год, решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 16 декабря 2022 года № 204 «О бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем бюджетных ассигнований Программы был утвержден в объеме 7765,0 тыс. руб., в течение 2023 года объем бюджетных ассигнований Программы (КЦСР 3500000000) был увеличен на сумму 715,1 тыс. руб. и утвержден в размере 8480,1 тыс. руб.

Утвержденные денежные средства в сумме 8 480 095,00 рублей на исполнение муниципальной программы за 2023 год освоены в объеме 8 258 191,77 рублей или 97,4%. Неисполненные назначения составили сумму 221 903,23 рублей.

***В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований:***

* п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;
* постановления администрации муниципального образования город Горячий Ключ № 1454 от 27.06.2016 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ».

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет муниципального образования город Горячий Ключ и главе муниципального образования города Горячий Ключ.

Материалы по результатам контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города Горячий Ключ и правоохранительные органы г. Горячий Ключ.

**По результатам рассмотрения** акта контрольного мероприятия объектами контроля в установленный срок представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.