[bookmark: _Hlk233113556]Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит реализации мероприятий по созданию в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях (в форме параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края)»

В соответствии с пунктом 2.2. плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края на 2026 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края 23 декабря 2025 года № 82, распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края от 26 марта 2026 года № 23 «О проведении контрольного мероприятия и об утверждении программы», проведено мероприятие: «Аудит реализации мероприятий по созданию в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях (в форме параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края)».
Распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края от 27 мая 2026 года № 46 утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия.
В результате контрольного мероприятия установлено, что в муниципальном образовании муниципальный округ город Горячий Ключ муниципальную услугу по дошкольному образованию предоставляют 17 дошкольных образовательных учреждений: 7 ДОУ находятся в городе, 10 – в селе.
Анализ динамики развития отрасли дошкольных образовательных учреждений муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края характеризуется снижением численности воспитанников, обусловленным демографическим спадом и увеличением доступности мест для детей с 1,5 лет.
В 2023 году на основании обращений граждан х. Молькин в администрацию муниципального образования город Горячий Ключ, было принято решение открыть с 1 февраля 2024 года две дополнительные группы МБДОУ д/с № 16 (46 мест) на базе МБОУ МО ГК «СОШ №17» х. Молькин (ранее на территории х. Молькин детские дошкольные учреждения отсутствовали).

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований:
· ст. 179 БК РФ, а также Порядка 1454, в части Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы» программы «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы»;
· ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
· ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
[bookmark: _GoBack]Акт по результатам контрольного мероприятия направлен Контрольно-счетной палатой в адрес начальника управления образования администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, начальника УКС АМО ГК.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края и главе города Горячий Ключ.
	Материалы по результатам контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города Горячий Ключ и правоохранительные органы г. Горячий Ключ.
По результатам рассмотрения акта нарушения устранены, замечания приняты к сведению. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков представлена информация в установленный срок письмами: от 01.06.2026 г. № 101-6-280/26 (УКС АМО ГК), от 24.06.2026 г. № 2791 (управления образования администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края). 
